SCRUM Master Rotativo
Andreina Garcia

EQUIPOS:
* -> Coordinador de equipo

1	Linda Perez *
Andreina Garcia
Cristina Villalobos

2	Daniela Ruiz *
Andrea Mendoza
Diego Millan

3	Vicente Santacoloma *
Fernando Sahmkow
Gabriel Casique

4	Daniela Hernandez *
Narbelys Oropeza

Weekly Scrum: Viernes luego de clases (Inicio 2 pm)

Scrum de Scrum: Viernes luego del Weekly Scrum

Sprint Planning Meeting: Lunes semana 3 y Viernes semanas 5, 7 y 9

Product Backlog (Agenda)

Sprint Backlog (Describe el como)

ACTIVIDADES

SPRINT 1:
Semana 3
Modificar todo para agregar TECNICA
Familiarizarse con Django, Phyton, GIT y demas herramientas
Configuraciones

Semana 4
Realizar todas las correcciones (CU desconectados y todo lo referente a Tecnica) y generar la aplicacion con cohesion
Verificar CRUDs y demas casos generados

SPRINT 2:
Semana 5
ALTA

Semana 6
MEDIA ALTA

SPRINT 3:
Semana 7
MEDIA

Semana 8
MEDIA BAJA

SPRINT 4:
Semana 9
 Interfaz

Semana 10 y 11
Pruebas generales

Presentes en la reunion:
Vicente
Andreina
Cristina
Linda
Narbelys
Daniela H
Diego
Gabriel