SEMANA 4:

Cohesión:
GRUPO 1
Proyecto
Bloque de gestion de usuario

GRUPO 2
Actividad
Tecnica

GRUPO 3
Metodologia
Proceso de Sw

GRUPO 4
Artefacto
Rol

IMPORTANTE: Ver que todos los CU de trabajen sean llamados por alguien y si es el caso que llamen a alguien. Quien aun no sepa manejar Cohesion muy bien que hable con alguien que sepa

El usuario es isiigii y la clave es isiigii 3 veces (isiigiiisiigiiisiigii)

Colocar los ID a cada CU y TODOS los actores que tienen permiso sobre el caso: por ejemplo para Registrar o iniciar sesion el visitante, el usuario y demas actores tienen acceso, pero para Consultar perfil el visitante no tiene permiso, todos los demas actores si. Fijense en el diagrama de CU para saber q actores participan en cuales CU

Configuraciones ---> Todos coordinado por Vicente

Arreglar diagramas de CU y clases ---> Fernando

Generar aplicacion y verificar CU listos

Repartir CU de prioridad alta a cada grupo para desarrollar

Asistieron:
Andreina Garcia
Cristina Villalobos
Vicente Santacoloma
Linda Perez
Gabriel Casique
Daniela Hernandez
Fernando Sahmkow

Convenciones: Todo en español pero sin Ñ ni acentos. Solo se permiten en las descripciones

Modelo:

Entidades comienzan con mayuscula y son en singular. Si son dos palabras la segunda tambien comienza en mayuscula, por ejemplo ParticipanteRol

Los atributos empiezan con minuscula y la segunda palabra en mayuscula igual que el ejemplo anterior. Solo pueden ir en plural cuando se refiera a una lista de cosas, por ejemplo los roles de un participante

CRUDs:

Los CU comienzan con mayuscula y la segunda palabra tambien al igual que las entidades del Modelo. Los nombres de CU no deben tener espacios.

Las acciones comienzan con A_ y el nombre de la accion empezando en mayuscula con segunda palabra en mayuscula igual que lo demas, por ejemplo A_PreCrearActividad

Las vistas seran iguales pero empezaran con V_

Los formularios comenzaran con F seguido del nombre del CU. Colocarlos SOLO DONDE VAYAN. No todos los CU necesitan un formulario.

Deberiamos tener todos los CU listos para el miercoles.
El jueves Vicente, Cristina, Linda, Daniela Ruiz y Andreina comenzaran la generacion

CU por grupo:

GRUPO 1:
Andreina
IniciarSesion
RealizarBusqueda
RegistrarUsuario
ConsultarPerfilDeUsuario
GestionarUsuarios
ModificarPerfilDeUsuario
Cristina
CrearProyecto
ModificarProyecto
ConsultarProyecto
GestionarProyecto
AbandonarProyecto
RecuperarContrasena
Linda
ListarProyectosDeParticipante
InvitarParticipanteAProyecto
SolicitarParticipacionEnProyecto
GestionarInvitacionAProyecto
GestionarParticipantesDelProyecto
EliminarParticipanteDeProyecto

GRUPO2:

GRUPO3:

GRUPO4:
Crear artefacto
Agregar rol
Asignar rol a participante de actividad
Consultar artefacto de actividad
Consultar rol asociado a proceso de software
Editar rol
Gestionar artefactos de actividad
Listar roles de participante
Listar participantes de rol
Listar roles de actividad
Listar actividades de rol
Eliminar rol
Modificar artefacto
Descargar artefacto de actividad

QUE CADA GRUPO PONGA AQUI LA LISTA DE CU QUE LE CORRESPONDEN PARA VERIFICAR QUE NO SE ESCAPE NINGUNO

No olviden agregar a todas las vistas una salida a realizar busqueda (A_PreBusqueda) y a cerrar sesion (A_CerrarSesion)

nota: el CU Agregar subactividad a proyecto no deberia llamarse asi xq las subactividades se agregan a las actividades, no a proyectos