Semana 5

Asistieron:
Andreina Garcia
Cristina Villalobos
Daniela Ruiz
Linda Perez
Daniela Hernandez
Vicente Santacoloma
Fernando Sahmkow

1) Se modifica el horario de las reuniones semanales
Seran los viernes luego de la clase extra de teoria con el Prof Ascander

2) Modificación del diagrama de CU para agregar los relacionados con TECNICA

3) NUEVA CONVENCION PARA IMPLEMENTAR:
toda la parte de implementacion en INGLES
toda la parte de interfaz (lo que el usuario final podra ver) en ESPAÑOL
las variables y metodos empiezan con minuscula y las demas palabras con mayuscula inicial
las clases comienzan con mayuscula
las constantes o variables globales en mayuscula sostenida
para BD la misma convencion de cohesion

3) No se cumplio el obj te cohesion
Comenzaremos a trabajar directamente sobre Django
Replanificación general:

SPRINT 2:

Semana 5
Terminar de corregir los CU en Cohesión
Reimplementación con Django
Verificación de CU
Repartición de CU faltantes según su prioridad
Investigación de Testing

Semana 6
ALTA

Semana 7
MEDIA ALTA

SPRINT 3:

Semana 8
MEDIA

Semana 9
 MEDIA BAJA
Interfaz

SPRINT 4:

Semana 10 y 11
Pruebas generales

4) Reimplementación en Django
Vicente
Fernando

5) Investigacion de testing
Equipo 1