Inicio de Sprint 3
Semana 8

Asistieron
Linda Perez
Vicente Santacoloma
Cristina Villalobos
Andreina Garcia
Daniela Ruiz
Fernando Sahmkow

Refactory de todo el codigo
Todos
CONVENCIONES:
- Todos los metodos 'crear' se llamaran create. Su template se llamara create.html
- Todos los metodos 'editar' o 'modificar' se llamaran update. Su template se llamara update.html
- Todos los metodos 'consultar' se llamaran read. Su template se llamara read.html
- Todos los metodos 'eliminar' se llamaran delete. Su template se llamara delete.html
- Todas las paginas principales de cada modelo y los gestionar se llamaran manage. Su template se llamara manage.html
- Todas las asignaciones (por ejemplo asignar metodologia a un proyecto) se llamaran add_cosaasignada. Su template se llamara add_cosaasignada.html
- Usar los FORM
- Usar los nombres de los html para las vistas
- DOCUMENTAR
- Para subir o crear artefactos sera upload_artifact y para descargarlos sera download_artifact
- Para abandonar proyecto se llamara quit.
- A TODOS ESTOS NOMBRES SE LE PONE AL FINAL _clasealacualpertenece. Por ejemplo, update_proyect para el modificar o editar proyecto.

Continuar la implementacion:

L: Linda
V: Vicente
DR: Daniela Ruiz
DH: Daniela Hernandez
R: Refactory individual y grupal

USUARIO
R	Registrar usuario
R	Iniciar sesion
R	Gestionar usuarios	Solo admin
V	Consultar perfil
Gestionar invitacion a proyecto
R	Modificar perfil de usuario
R(solo estructura)	Recuperar contraseña
Realizar busqueda
V	Listar proyectos de participante
V	Listar roles de participante
V	Abandonar proyecto

METODOLOGIA
R	Crear metodologia
R	Cambiar estado de metodologia	Solo admin
R	Consultar metodologia
R	Modificar metodologia
R	Eliminar metodologia

PROCESO SW
R	Agregar proceso de software	Solo admin
R	Consultar proceso de sw
R	Editar proceso de sw	Solo admin
R	Eliminar proceso de sw	Solo admin

ROL
R	Agregar rol	Solo admin
R	Consultar rol
R	Editar rol	Solo admin
R	Listar participantes de un rol
Listar actividades de un rol
R	Eliminar rol	Solo admin

ACTIVIDAD
L	Crear actividad
Asignar actividad precedente
Asignar actividad sucesora
Asignar rol a participante
Agregar subactividad
L	Consultar actividad
Consultar act precedente
Consultar act sucesora
L	Modificar actividad
Gestionar participantes de actividad
Gestionar artefactos de actividad
Listar roles de actividad
Listar tecnicas de actividad
DR	Eliminar actividad

TECNICA
R	Crear tecnica	Solo admin
R	Consultar tecnica
R	Modificar tecnica	Solo admin
R	Eliminar tecnica	Solo admin

ARTEFACTO
R	Crear artefacto (incluye subirlo)
R	Consultar artefacto
DH	Modificar artefacto
DH	Asociar tecnica a artefacto
Descargar artefacto

PROYECTO
R	Crear proyecto
R	Asignar metodologia
R	Consultar proyecto
Solicitar participacion en un proyecto
Invitar participante a proyecto
Mostrar grafo de actividades
R	Modificar proyecto
R	Gestionar proyecto
Gestionar participantes de proyecto
Gestionar actividades
R	Eliminar proyecto
Eliminar participante de proyecto

Completar lo realizado en Cohesion con Tecnica y rescatar la documentacion

Diego y Andrea