Minuta semana 8

Asistieron
Vicente
Linda
Cristina
Andreina
Fernando

L: Linda
V: Vicente
DR: Daniela Ruiz
DH: Daniela Hernandez
R: Refactory individual y grupal

1) TERMINAR implementacion

USUARIO
R	Registrar usuario
R	Iniciar sesion
R	Gestionar usuarios	Solo admin
V	Consultar perfil
V	Gestionar invitacion a proyecto
R	Modificar perfil de usuario
R(solo estructura)	Recuperar contraseña
L	Realizar busqueda
V	Listar proyectos de participante
V	Listar roles de participante
V	Abandonar proyecto

METODOLOGIA
R	Crear metodologia
R	Cambiar estado de metodologia	Solo admin
R	Consultar metodologia
R	Modificar metodologia
R	Eliminar metodologia

PROCESO SW
R	Agregar proceso de software	Solo admin
R	Consultar proceso de sw
R	Editar proceso de sw	Solo admin
R	Eliminar proceso de sw	Solo admin

ROL
R	Agregar rol	Solo admin
R	Consultar rol
R	Editar rol	Solo admin
R	Listar participantes de un rol
L	Listar actividades de un rol
R	Eliminar rol	Solo admin

ACTIVIDAD
L	Crear actividad
L	Asignar actividad precedente
L	Asignar actividad sucesora
DH	Asignar rol a participante
L	Agregar subactividad
L	Consultar actividad
L	Consultar act precedente
L	Consultar act sucesora
L	Modificar actividad
DH	Gestionar participantes de actividad
DH	Gestionar artefactos de actividad
DR	Listar roles de actividad
DR	Listar tecnicas de actividad
DR	Eliminar actividad

TECNICA
R	Crear tecnica	Solo admin
R	Consultar tecnica
R	Modificar tecnica	Solo admin
R	Eliminar tecnica	Solo admin

ARTEFACTO
R	Crear artefacto (incluye subirlo)
R	Consultar artefacto
DH	Modificar artefacto
DH	Asociar tecnica a artefacto
DH	Descargar artefacto

PROYECTO
R	Crear proyecto
R	Asignar metodologia
R	Consultar proyecto
V	Solicitar participacion en un proyecto
V	Invitar participante a proyecto
V	Mostrar grafo de actividades
R	Modificar proyecto
R	Gestionar proyecto
DR	Gestionar participantes de proyecto
DR	Gestionar actividades
R	Eliminar proyecto
DR	Eliminar participante de proyecto

Cambiar el modelo para representar q los usuarios tienen un rol por proyecto (ternaria entre usuario, proyecto y rol)

1. La documentacion en cohesion se genera vacia.
2. Se cambio el modelo para incluir la ternaria entre usuario – proyecto – rol.