|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Participantes** | **Fecha** | **Tiempo Estimado** | **Tiempo Real** |
| Reunión Inicial | Vicente, Daniela, Narbelys y Fernando | 27/02/2012  Hora: 1:45pm | 1h | 50min |
| **Requerimientos Funcionales** |  |  |  |  |
| Requerimientos Interfaz y Navegación | Narbelys | 27/02/2012 | 2h | 2h 30m |
| Requerimientos Personalización | Daniela | 27/02/2012 | 1h 30min |  |
| Requerimientos transaccionales y de datos e información | Fernando y Vicente | 27/02/2012 | 2h 30min |  |
| **Requerimientos No Funcionales** |  |  |  |  |
| Funcionalidad | Vicente | 27/02/2012 | 1h |  |
| Eficiencia y Seguridad | Fernando | 27/02/2012 | 1h |  |
| Capacidad de mantenimiento y Confiabilidad. | Daniela | 27/02/2012 | 1h | 1h 30min |
| Usabilidad y Portabilidad | Narbelys | 27/02/2012 | 1h |  |
| **Evaluación Requerimientos, Levantamiento Casos de Uso, reasignación Actividades** |  |  |  |  |
| Reunión Actividades | Vicente, Daniela, Narbelys, y Fernando | 28/02/2012  Hora:  5:00pm | 30 min | 15 min |
| Elicitación Casos de Uso | Vicente, Daniela, Narbelys, y Fernando | 28/02/2012  Hora:  5:30pm | 1h | 30 min |
| Elaboración Diagrama Caso de Uso | Vicente, Daniela, Narbelys, y Fernando | 28/02/2012  Hora:  6:30pm | 30 min | 30 min |
| Repartición Actividades | Vicente, Daniela, Narbelys, y Fernando | 28/02/2012  Hora:  7:00pm | 10 min | 10 min |
| **Especificación Casos de Uso** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |